Положение 3

Соглашение

по проведению мероприятий по охране труда по

Тамбовскому государственному техническому университету

на 2008-2010 гг.

г.Тамбов, Советская, 106

Мы нижеподписавшиеся, ректор Тамбовского государственного технического университета Мищенко Сергей  Владимирович, председатель объединенного профсоюзного комитета университета Клинков Алексей Степанович заключили настоящее соглашение в том, что администрация Тамбовского государственного технического университета обязуется в течение 2008-2010 гг. выполнить следующие мероприятия:

| № пп | Содержание мероприятия (работ) | Единица учёта | Количество | Стоимость работ в тыс. руб. | Срок выполнения мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия | Количество работников, которым улучшают условия труда | Количество работников, высвободившихся с тяжёлых физических работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. женщин | всего | в т.ч. женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт плитки площадки третьего этажа с заменой дверей 2-х штук учебного корпуса Ленинградская, 1. |  |  | 200 | 2008г. | Зотов Ю.А., проректор АХЧ; Малахов И.А., начальник отдела ЭТО; Куприн, прораб |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт лестничных пролётов первого и второго подъездов учебного корпуса Ленинградская, 1. |  |  | 500 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт коридора второго этажа учебного корпуса Ленинградская, 1. |  |  | 400 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж пожарной сигнализации и сигнализации оповещения учебного корпуса Ленинградская, 1. |  |  | 1500 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Ремонт лаборатории кафедры ИПУ |  |  | 450 | 2008г. | Зотов Ю.А., проректор АХЧ; Малахов И.А., начальник отдела ЭТО; Куприн, прораб |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт помещения под лабораторию кафедры “Техника и технологические машины производств” |  |  | 370 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт фасада лицевой стороны учебного корпуса Советская, 106 | м2 | 1100 | 2200 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт холла первого и второго этажей учебного корпуса Советская, 106 |  |  | 1800 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 9. | Установка въездных ворот учебный корпус Советская, 116 |  |  | 140 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт дворовой части фасада учебного корпуса Советская, 116 | м2 | 1150 | 1200 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт лабораторий кафедры КРЭМС |  |  | 200 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт фасада учебного корпуса “А” Мичуринская, 112 |  |  | 2100 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт помещений телестудии учебного корпуса “Б” Мичуринская, 112 |  |  | 200 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт пола входной площадки учебного корпуса “А” Мичуринская, 112 |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт коридоров второго и третьего этажей учебного корпуса “Д” Мичуринская, 112 |  |  | 3800 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | Ремонт пола вестибюля учебного корпуса “Д” Мичуринская, 112 |  |  | 50 | 2008г. | Зотов Ю.А., проректор АХЧ; Малахов И.А., начальник отдела ЭТО; Куприн, прораб |  |  |  |  |
| 17. | Благоустройство территории студенческого городка (дорога) Мичуринская, 112 |  |  | 2800 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 18. | Установка металлического забора учебный корпус “Д” Мичуринская, 112 |  |  | 600 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 19. | Проведение планового и текущего ремонтов силовой и осветительной проводок в учебных корпусах и общежитиях, кабельных и воздушных линий электропередач | м | 3000 | 180 | 2008 - 2010 гг. | Главный энергетик Хомутков Г.А. |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт и замена пуско-регулирующей аппаратуры, защитного и силового оборудования | шт. | 400 | 50,4 | 2008 - 2010 гг. | – |  |  |  |  |
| 21. | Замена ламп, светильников в учебных корпусах и общежитиях | шт. | 6000 | 200 | 2008 - 2010 гг. | – |  |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт уличного освещения студенческого городка с заменой светильников на новые энергосберегающие | шт. | 24 | 51,6 | 2008г. | – |  |  |  |  |
| 23. | Проведение ревизии в трансформаторных подстанциях | шт. | 4 | 56 | 2008 - 2010 гг. | – |  |  |  |  |
| 24. | Проведение ремонта силовой и осветительной проводок СОЛ “Бодрость”, “Сосновый угол” | м | 2000 | 80 | 2008 - 2010 гг. | – |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | Провести замер сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок | точка | 1009 | 64 | III кв. 2008г. III кв. 2009г. III кв. 2010г | – |  |  |  |  |
| 26. | Измерение сопротивления заземлителей, заземляющих устройств и заземляющих проводок | точка | 180 | 36 | III кв. 2008г. 2009г. | – |  |  |  |  |
| 27. | Технический осмотр автомобилей и тракторов | штук |  |  | 2008г. | Заведующий гаражом Дьячков |  |  |  |  |
| 28. | Техническое обслуживание вентиляционных установок |  |  | 50 | III кв. 2008г. II кв. 2009г. | Главный механик Неудакин В.Ч. |  |  |  |  |
| 29. | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов | чел. | 400 | 500 | III кв. 2008г. I кв. 2009г. I кв. 2010г | Проректора, начальников управлений, отделов, отдел охраны труда |  |  |  |  |
| 30. | Приобретение нормативных правовых актов и литературы в области охраны труда | экземпляров на каждый год | 200 | 100 | Пропорционально в 2008г. | Начальник отдела ОТ Маруктв М.Т. |  |  |  |  |
| 31. | Подписки на периодические издания по охране труда | Комплект на каждый год | 4 | 15 | в 2008г. и 2009г. | Директор библиотеки Щукина И.А. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Выделение денежных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на бесплатную выдачу молока сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда | чел. | 67 | 450 | 2008г. и 2010г. | Главный бухгалтер Похомова С.А., Начальник планово-финансового управления Кулюкина Т.Н. |  |  |  |  |
|  | - на доплату до 12% включительно должностного оклада сотрудникам, занятым на работах в неблагоприятных условиях труда | чел. | 500 | 500 | 2008г. и 2010г. | – |  |  |  |  |
|  | - для проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров | чел. | 1000 | 150 | 2008г. и 2010г. | – |  |  |  |  |
|  | - для приобретения медицинских аптечек | шт. | 500 | 750 | 2008г. и 2010г. | – |  |  |  |  |
| 33. | Приобретение хозяйственных средств, рабочей одежды, рукавиц и т.д. | шт. | 2000 | 271 | I, II, III, IV квартал | начальник хозяйственного отдела Нибиулина Л.А. |  |  |  |  |
| 34 | Приобретение хлорной извести (мешков) | мешков | 50 | 20 | I, II, III, IV квартал | начальник х/о Нибиулина Л.А., начальник отдела снабжения |  |  |  |  |
| 35. | Приобретение хозяйственного инвентаря | шт. |  | 372 | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36. | Приобретение талонов на вывоз мусора | шт. | 100 | 23 | II, III, IV квартал | начальник х/о Нибиулина Л.А. |  |  |  |  |
| 37. | Приобретение противопожарных средств | шт. |  | 342 | III, IV квартал |  |  |  |  |  |
| 38. | Приобретение клея ПВА | кг | 60 | 5,9 | II квартал |  |  |  |  |  |
| 39. | Прохождение медосмотра сотрудников | чел. | 30 | 9 | III, IV квартал | начальник х/о, |  |  |  |  |
| 40. | Стирка белья | 3992 кг в квартал 16000 кг в год | 18 р. за кг | 288 | I, II, III, IV квартал | начальник х/о, зав. общежитием |  |  |  |  |

# Text boxes

19

19

20

24

21

23

22